Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2018 г. N 21-п

О ПОРЯДКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

И РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 25.05.2021 [N 251-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=226946&dst=100005), от 22.08.2023 [N 584-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100005)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", развития государственно-частного партнерства на территории Волгоградской области Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P35) межведомственного взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта государственно-частного партнерства и осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.

2. Установить, что полномочия публичного партнера от имени Волгоградской области осуществляют органы исполнительной власти Волгоградской области, к сфере деятельности которых относятся объекты соглашения о государственно-частном партнерстве.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Волгоградской области

А.И.БОЧАРОВ

Утвержден

постановлением

Администрации

Волгоградской области

от 22 января 2018 г. N 21-п

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

И РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.от 25.05.2021 [N 251-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=226946&dst=100005), от 22.08.2023 [N 584-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100005)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области при разработке и рассмотрении публичным партнером предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, публичным партнером по которым выступает Волгоградская область (далее именуются - проекты), принятия решения о реализации проекта и осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, публичным партнером по которым выступает Волгоградская область (далее именуются - соглашения).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком они определены в Федеральном [законе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее именуется - Федеральный закон N 224-ФЗ).

2. Порядок межведомственного взаимодействия при разработке

предложения о реализации проекта, инициатором которого

является Волгоградская область

2.1. В случае если инициатором проекта выступает Волгоградская область, орган исполнительной власти Волгоградской области, к сфере деятельности которого относится объект соглашения (далее именуется - отраслевой орган), обеспечивает разработку проекта предложения о реализации проекта в соответствии с [частями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990&dst=100103) и [4 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990&dst=100114) Федерального закона N 224-ФЗ.

2.2. Проект предложения о реализации проекта направляется отраслевым органом на рассмотрение в комитет финансов Волгоградской области, комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, а также в иные органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

2.3. Органы исполнительной власти Волгоградской области, указанные в [пункте 2.2](#P56) настоящего Порядка, в течение 20 дней со дня поступления от отраслевого органа проекта предложения о реализации проекта представляют в отраслевой орган:

комитет финансов Волгоградской области - мотивированное заключение о возможности финансового участия Волгоградской области в проекте (далее именуется - положительное заключение о финансовом участии) либо мотивированное заключение о невозможности финансового участия Волгоградской области в проекте (далее именуется - отрицательное заключение о финансовом участии);

комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области - мотивированное заключение о возможности имущественного участия Волгоградской области в проекте (далее именуется - положительное заключение об имущественном участии) либо мотивированное заключение о невозможности имущественного участия Волгоградской области в проекте (далее именуется - отрицательное заключение об имущественном участии);

органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта, - мотивированные заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации проекта, в том числе замечания по проекту предложения (при наличии).

2.4. При подготовке заключений, указанных в [пункте 2.3](#P57) настоящего Порядка, органы исполнительной власти Волгоградской области вправе направлять запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, юридическим и физическим лицам, к сфере деятельности которых относится решение вопросов, связанных с реализацией проекта.

2.5 - 2.6. Исключены с 22.08.2023. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100008) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п.

2.7. При наличии положительного заключения о финансовом участии, положительного заключения об имущественном участии, а также заключений о целесообразности реализации проекта, указанных в [абзаце четвертом пункта 2.3](#P60) настоящего Порядка, отраслевой орган принимает решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в комитет экономической политики и развития Волгоградской области, являющийся органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным на осуществление полномочий, установленных [частью 2 статьи 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990&dst=100302) Федерального закона N 224-ФЗ (далее именуется - уполномоченный орган), в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100006) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п)

2.8. При наличии отрицательного заключения о финансовом участии, и (или) отрицательного заключения об имущественном участии, и (или) заключений о нецелесообразности реализации проекта, указанных в [абзаце четвертом пункта 2.3](#P60) настоящего Порядка, отраслевой орган вправе доработать предложение о реализации проекта и организовать процедуру его повторного согласования в порядке, предусмотренном [разделом 2](#P51) настоящего Порядка, или прекратить разработку предложения о реализации проекта.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100007) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п)

3. Порядок межведомственного взаимодействия при рассмотрении

публичным партнером предложения о реализации проекта,

инициатором которого является частный партнер

3.1. В случае если инициатором проекта является лицо, которое в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990) N 224-ФЗ может являться частным партнером, предложение, соответствующее требованиям, установленным [частями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990&dst=100103) и [4 статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451990&dst=100114) Федерального закона N 224-ФЗ, направляется инициатором проекта в Администрацию Волгоградской области. Поступившее в Администрацию Волгоградской области предложение о реализации проекта в течение трех дней со дня его поступления направляется в отраслевой орган.

Предложение о реализации проекта может быть направлено лицом, обеспечившим разработку предложения о реализации проекта, непосредственно в отраслевой орган.

3.2. До направления предложения публичному партнеру, а также в ходе рассмотрения предложения о реализации проекта между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, переговоров (далее именуются - предварительные переговоры, переговоры) в соответствии с приказами Министерства экономического развития Российской Федерации.

Организация предварительных переговоров, переговоров осуществляется отраслевым органом. К участию в предварительных переговорах, переговорах привлекаются представители комитета финансов Волгоградской области, комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, а также иные органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

3.3. Предложение о реализации проекта рассматривается в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190895) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1388 "Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства".

3.4. Отраслевой орган в ходе рассмотрения предложения о реализации проекта не менее чем за 45 дней до вынесения решения о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или решения о невозможности реализации проекта направляет предложение о реализации проекта, копии протоколов предварительных переговоров, переговоров (если они проведены) в комитет финансов Волгоградской области [с запросом о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации, муниципальными документами стратегического планирования (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)], комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, а также в иные органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

3.5. Органы исполнительной власти Волгоградской области, указанные в [пункте 3.4](#P77) настоящего Порядка, в течение 10 дней со дня поступления от отраслевого органа предложения о реализации проекта представляют в отраслевой орган:

комитет финансов Волгоградской области - положительное заключение о финансовом участии или отрицательное заключение о финансовом участии с указанием информации о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации, муниципальными документами стратегического планирования (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области - положительное заключение об имущественном участии либо отрицательное заключение об имущественном участии;

органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта, - мотивированные заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации проекта, в том числе замечания по проекту предложения (при наличии).

3.6. При подготовке заключений, указанных в [пункте 3.5](#P78) настоящего Порядка, органы исполнительной власти Волгоградской области вправе направлять запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, юридическим и физическим лицам, к сфере деятельности которых относится решение вопросов, связанных с реализацией проекта.

3.7 - 3.8. Исключены с 22.08.2023. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100011) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п.

3.9. При наличии отрицательного заключения о финансовом участии, и (или) отрицательного заключения об имущественном участии, и (или) заключений о нецелесообразности реализации проекта, указанных в [абзаце четвертом пункта 3.5](#P81) настоящего Порядка, отраслевой орган вправе организовать проведение переговоров с инициатором проекта с целью доработки предложения о реализации проекта и организовать процедуру его повторного согласования в порядке, предусмотренном [пунктами 3.3](#P76), [3.5](#P78), [3.6](#P82) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100009) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п)

3.10. В случае если после направления предложения о реализации проекта в органы, указанные в [пункте 3.4](#P77) настоящего Порядка, проведены переговоры, в результате которых принято решение об изменении содержания предложения о реализации проекта, протокол, содержащий решение об изменении содержания предложения о реализации проекта направляется отраслевым органом на согласование в органы, указанные в [пункте 3.4](#P77) настоящего Порядка. Согласование изменений содержания предложений о реализации проекта осуществляется в соответствии с [пунктами 3.5](#P78), [3.6](#P82), [3.9](#P84) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=268296&dst=100010) Администрации Волгоградской обл. от 22.08.2023 N 584-п)

3.11. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта отраслевой орган принимает одно из следующих решений:

о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

о невозможности реализации проекта.

4. Принятие решения о реализации проекта и осуществление

мониторинга реализации соглашений

4.1. Решение о реализации проекта принимается в форме постановления Администрации Волгоградской области.

4.2. Подготовка проекта постановления Администрации Волгоградской области о реализации проекта осуществляется отраслевым органом.

4.3. Проект постановления Администрации Волгоградской области о реализации проекта подлежит обязательному согласованию с комитетом финансов Волгоградской области, комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области, комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, органами исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

4.4. При осуществлении уполномоченным органом мониторинга реализации соглашений полномочия публичного партнера, предусмотренные [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381323&dst=100013) мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 г. N 40, от имени Волгоградской области осуществляются отраслевым органом.

(п. 4.4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW180&n=226946&dst=100005) Администрации Волгоградской обл. от 25.05.2021 N 251-п)

4.5. В целях подготовки сводных результатов мониторинга реализации соглашений уполномоченный орган вправе направлять запросы в отраслевой орган и иные органы исполнительной власти Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией соглашений.